Program děkana Fakulty informatiky MU pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů

Návrh projektu

Identifikační kód projektu [1]
[1] O číslo je třeba požádat pracovníka oddělení VaV FI MU (např. e-mailem).

Základní údaje
Garant projektu[2] (jméno, příjmení, email)	David Šafránek (3159@mail.muni.cz)
Vedoucí projektu[3] (jméno, příjmení, email)	Sven Dražan (sven@mail.muni.cz)
Název projektu česky
Název projektu anglicky
WWW stránka projektu	https://github.com/sybila/parasim
Doba trvání projektu v měsících	9
[2] Garantem projektu musí být zaměstnanec FI. Studenti doktorského studia zaměstnanci zpravidla nejsou. Pokud má být projekt veden doktorandem, je třeba ho uvést jako vedoucího projektu a nalézt formálního garanta z řad zaměstnanců FI (např. školitele dotyčného doktoranda).
[3] Vedoucím projektu je buď garant nebo jím pověřený student doktorského studia. Vyplňujte jen v případě, kdy garant není současně vedoucím projektu.

Složení studentského řešitelského týmu (uveďte jméno, příjmení, e-mail a UČO všech studentů)
Jan Papoušek, 325494 (xpapous1@fi.muni.cz) / Tomáš Vejpustek, 324713 (xvejpust@fi.muni.cz)

Anotace projektu česky (4-5 řádků, tato informace bude zveřejněna na www stránkách FI)
Projekt si klade za cíl vytvoření nástroje pro analýzu dynamických systémů modelovaných pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Na rozdíl od existujících nástrojů pro simulaci chování dynamických systémů a monitoring temporálních vlastností nad běhy těchto systémů je zde podstatný aspekt vzniku modulární architektury, jež by umožňovala budoucí vývoj a testování optimalizace a paralelizace jednotlivých modulů i analytických algoritmů.

Anotace projektu anglicky (4-5 řádků, tato informace bude zveřejněna na www stránkách FI)
The goal of this project is a tool for analysis of dynamic systems specified in terms of ordinary differential equations. As a feature distinct from existing tools used for dynamic systems analysis and temporal properties monitoring, our tool will be based on a modular architecture. This should greatly facilitate future optimization and parallelization of individual modules and algorithms employed for analysis, as well as implementation of additional functionality.

Cíle projektu
Řešená úloha je ověření, za jakých iniciálních podmínek splňuje dynamický systém danou temporální vlastnost. Výchozím bodem je algoritmus prezentovaný v [2] a dále rozšířen na základě [1]. Problém byl rozdělen na podúkoly a jim příslušné moduly: / simulace systému diferenciálních rovnic, / detekce cyklu, / monitoring temporální vlastnosti, / určování vzdálenosti mezi trajektoriemi chování / zahušťování prostoru iniciálních podmínek. / Největší pozornost byla do této doby věnována modulům (a) a (c). Ty se jeví být výpočetně nejnáročnější a možný způsob jejich optimalizace byl nastíněn v [4] a [3]. Je možné také navázat na vizuální zadávání temporálních vlastností prezentované v [5]. / Aktuální stav je již nyní možné sledovat na https://github.com/sybila/parasim. / Projekt si klade za úkol vytvořit nástroj pro analýzu dynamických systémů pocházejících zejména z oblasti biologie. Projekt je vypracováván v návaznosti na výzkum vedený v Laboratoři systémové biologie (Sybila). Cílem v kontextu laboratoře je vytvořit platformu pro jednoduchou implementaci výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. / Již existující samostatné moduly je nutné integrovat a rozšířit o další funkcionalitu (načítání modelu a vlastností, vizualizace napočítaných výsledků a exportování výsledků do souboru). Do budoucna se počítá s dalšími algoritmy pro analýzu dynamických systémů, a proto návrh a implementace architektury umožní integrovat další rozšíření. To otevře prostor pro účast třetích stran na vývoji. / V první verzi bude mít nástroj pouze rozhraní z příkazového řádku. Pro zvýšení přístupnosti však musí nástroj nabídnout i grafické uživatelské rozhraní. Není v plánu vytvořit editor modelů (takové nástroje jsou již k dispozici, např. Copasi, CellDesigner), avšak je pravděpodobné, že bude obsahovat editor temporálních vlastností. Klíčovými součástmi grafického rozhraní jsou: / zobrazení výsledků analýzy, / sdružení a správa modelů, vlastností a výsledků. / Po úspěšné integraci jednotlivých modulů bude nutné se zaměřit na akceleraci výpočtu. Na základě naměřených dat se rozhodne, zda se bude akcelerovat nějaký z modulů samostatně např. za použití technologie CUDA, nebo zda se výpočet bude spouštět v distribuovaném prostředí např. pomocí frameworku Hadoop. / Aby bylo podpořeno rozšíření mezi potenciální uživatele, bude nástroj umístěn na https://github.com/sybila/parasim a doplněn o uživatelskou dokumantaci a tutoriál. Program bude licencován pod GNU GPL, jejíž volnost by měla podpořit rozšiřování nástroje třetí stranou. / duben, květen / Základní pracovní náplní bude integrace a dopisování modulů. Výstupem bude prototyp nástroje spustitelný z příkazového řádku. / Jan Papoušek integrace modulů, vizualizace výsledků / Tomáš Vejpustek načítání vstupů, reprezentace dat, exportování výsledků / červen, červenec / Na základě prototypu proběhne testování a profilování existujících modulů, jejichž výsledky budou shrnuty v technické zprávě. Zároveň bude vytvořena dokumentace prototypu ve formě manuálové stránky s příklady použití. / Jan Papoušek profilování, dokumentace / Tomáš Vejpustek testy, dokumentace / srpen, září, říjen / Třetí etapa bude věnována návrhu a implementaci GUI společně s optimalizací časově náročných častí výpočtu. Optimalizace bude přitom vycházet z výsledků profilování. Na konci etapy bude nástroj vykazovat většinu navrhované funkcionality. / Jan Papoušek návrh optimalizace výpočtu a její implementace / Tomáš Vejpustek návrh a implementace GUI / listopad, prosinec / Proběhne vyhodnocení optimalizace, testování a dokončování nástroje. Zároveň bude vytvořena uživatelská dokumentace. Dosažené výsledky budou shrnuty v závěrečné technické zprávě. / Jan Papoušek návrh optimalizace výpočtu a její implementace / Tomáš Vejpustek návrh a implementace GUI / Reference / DONZÉ, A. a MAHLER O. Robust satisfaction of temporal logic over real-valued signals. In Proceedings of the 8th international conference on Formal modeling and analysis of timed systems. Berlin, Heidelberg: Sprigner-Verlag, 2010, s. 92–106 / DRAŽAN, Sven. Výpočetní analýza nelineárních dynamických systémů [online]. 2011 [cit. 2012-03-12]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce David Šafránek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/139891/fi_m/>. / KOVÁČIK, Milan. Simulation-based analysis of large-scale dynamical systems [online]. 2012 [cit. 2012-03-12]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce David Šafránek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/98672/fi_b/>. / PAPOUŠEK, Jan. Paralelizace metod pro analýzu dynamických systémů pomocí grafické karty [online]. 2011 [cit. 2012-03-12]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Sven Dražan. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/325494/fi_b/>. / VEJPUSTEK, Tomáš. Visual Specification of Temporal Properties over Time Series [online]. 2011 [cit. 2012-03-12]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce David Šafránek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/324713/fi_b/>.

Finanční rozvaha (pouze neinvestiční prostředky, uvádět v tisících Kč na jedno desetinné místo)
	položka	návrh	rozhodnutí komise
1	Stipendia pro členy řešitelského týmu[4]	0
2	Cestovné[5]	0
3	Literatura, materiál, drobný majetek[6]	0
4	Celkem	0
[4] Maximální výše stipendia je 3.200 Kč měsíčně pro jednoho studenta. Doktorští studenti mohou být členy řešitelského týmu, ale nelze pro ně požadovat stipendium.
[5] Cestovné lze požadovat pouze v dobře odůvodněných případech, kdy jsou pracovní cesty nevyhnutelnou podmínkou úspěšného naplnění cílů projektu.
[6] Vlastníkem pořízené literatury a drobného hmotného majetku je Fakulta informatiky MU.

Zdůvodnění finanční rozvahy[7]
[7] Explicitně uveďte, zda (a případně kteří) členové řešitelského týmu participují jako spolupracovníci na nějakém jiném grantovém projektu.

Souhlas garanta

Navrhovaný projekt je v souladu s obecnými cíli Programu pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů popsaných v článku 1 Pokynu děkana Fakulty informatiky MU 2/2008. Cíle projektu považuji za reálné a požadované finančních prostředky za přiměřené. Souhlasím s odbornou garancí projektu a přejímám zodpovědnost za kontrolu plnění stanovených cílů projektu. O případných problémech budu neprodleně informovat proděkana pro výzkum a vývoj.

Datum: podpis garanta